# Minuta Global del Proyecto: PortArq (Resumen Semestral)

Proyecto: PortArq (Plataforma SaaS para Arquitectos)

Periodo: Septiembre 2025 – Diciembre 2025

Equipo de Desarrollo (DevPME):

- Manuel Macias: Project Manager, Frontend, Arquitectura POO, Documentación

- Pedro M.: Backend, Base de Datos, Docker, Diagramas

- Eder Gutierrez: Backend (Lógica de usuario), Casos de Uso, Investigación (DeepSeek)

## 1. Evolución y Definición del Proyecto

- Concepto Inicial: Originalmente planteado como un sitio web personal exclusivo para el cliente "EIGP Architect" (Edgar Guerrero) para organizar su portafolio6.

- Pivote Estratégico (Iteración 2): El equipo decidió transformar el proyecto en una plataforma SaaS (Software as a Service). El nuevo modelo permite que múltiples arquitectos se registren (mediante suscripción) para gestionar sus portafolios, mientras que los clientes/visitantes pueden explorar y contactar sin necesidad de registro complejo

- Metodología: Se adoptó el Proceso Unificado (UP) con iteraciones, enfocándose primero en el análisis (Visión y Alcance) y luego en la construcción incremental

## 2. Desarrollo Técnico y Arquitectura

- Stack Tecnológico:

  - Frontend: HTML, CSS y JavaScript Vanilla (refactorizado a POO)

  - Backend: Node.js con Express

  - Base de Datos: MySQL (aprox. 8 tablas: Usuarios, Arquitectos, Proyectos, Etiquetas, etc.)

- Integración de IA: Se implementó un Chatbot de asistencia utilizando la API de OpenAI (vía OpenRouter/DeepSeek)

- Refactorización Masiva: Hacia el final del semestre, se reestructuró todo el código para cumplir estrictamente con Programación Orientada a Objetos (POO), implementando patrones como MVC, Singleton, y principios SOLID, eliminando el código procedural

## 3. Retos Principales y Soluciones

- Seguridad de API: Se expuso accidentalmente una API Key del Chatbot en un repositorio público. Solución: Se revocó la llave, se generó una nueva, se privatizó el repositorio y se implementó un archivo .env para variables de entorno.

- Despliegue (Deployment): Hubo dificultades configurando el despliegue en Vercel y Railway debido a rutas estáticas y variables de entorno. Solución: Se optó por presentar el proyecto funcional utilizando DevTunnels para la demostración final.

- Autenticación y Roles: Se tuvo que ajustar la lógica para diferenciar vistas entre "Arquitecto" (panel de administración) y "Cliente" (solo vista/favoritos). Solución: Middleware de autenticación y lógica en el backend para ocultar menús según el rol

## 4. Estado Final del Proyecto (Entregable)

Al cierre del semestre (02 de Diciembre), el proyecto se encuentra en estado Funcional (Beta) con las siguientes características:

- Autenticación: Registro e inicio de sesión funcional con roles diferenciados

- Gestión de Proyectos: Los arquitectos pueden subir proyectos (CRUD), incluyendo descripciones e imágenes (manejadas por URL)19191919.

- Exploración: Los clientes pueden buscar arquitectos y filtrar proyectos

- Chatbot: Asistente virtual funcional integrado en la interfaz

- Pendientes: La pasarela de pagos es un prototipo visual (frontend) y la carga de archivos físicos se simuló mediante URLs

Comentarios Finales: El equipo logró aplicar exitosamente la arquitectura POO exigida, migrando de un código desordenado a una estructura profesional basada en Controladores,