# Minuta de Reunión No. 04: Validación y Kick-off de Iteración 2

## 1. Información General

- Nombre del Proyecto: PortArq: Plataforma de Portafolios (SaaS)

- Cliente: Arq. Víctor Daniel Mendoza

- Fecha de la Reunión: 07 de Noviembre de 2025

- Hora de Inicio: 16:00 hrs

- Hora de Fin: 16:45 hrs

- Lugar / Plataforma: Oficina secundaria del cliente

- Tipo de Reunión: Validación de Artefactos y Arranque de Construcción (Kick-off It. 2)

- Elaborado por: Juan Manuel Macias de Lara (Project Manager)

## 2. Asistentes

### Por parte del Cliente (Product Owner):

- Arq. Víctor Daniel Mendoza

### Por parte del Equipo de Desarrollo (DevPME):

- Juan Manuel Macias de Lara (Project Manager / Frontend)

- Eder Gutierrez Zuñiga (Requerimientos / QA) (virtual)

- Pedro Medina Angel (Casos de Uso) (virtual)

## 3. Objetivos de la Reunión (Agenda)

- Validación Documental: Confirmar la aprobación del documento "Visión y Alcance" (actualizado al modelo SaaS) y los Casos de Uso de la Iteración 2 por parte del nuevo PO.

- Aprobación de Diseño: Revisar y obtener firma/aprobación de los Prototipos (Mockups) para el módulo de "Cliente/Visitante".

- Kick-off de Construcción: Autorizar formalmente el inicio del desarrollo (código) de la Iteración 2.

- Planificación: Definir fecha de la próxima entrega (Demo).

## 4. Puntos Tratados y Discusión

### 4.1. Cierre de la Transición y Validación (Agenda Punto 1 y 2)

- El Arq. Mendoza confirma que ha revisado los documentos entregados en la reunión anterior (31/Oct).

- Comentarios sobre Visión y Alcance: El PO está de acuerdo con el enfoque Multi-tenant (SaaS). No solicita cambios adicionales al documento base.

- Comentarios sobre Casos de Uso (Flujo Cliente): Se aprueban los flujos de "Registro de Visitante", "Búsqueda de Arquitectos" y "Guardar Favoritos".

- Revisión de Prototipos: Se presentan nuevamente las pantallas de Login de Cliente y Dashboard Principal.

  - Observación del PO: Solicita asegurar que la búsqueda por "Etiquetas" sea muy visible en la versión móvil.

  - Acuerdo: El equipo de UI (Juan Manuel) realizará el ajuste durante el desarrollo.

### 4.2. Arranque de Iteración 2 (Agenda Punto 3)

- Con la validación del PO, se declara cerrada la fase de análisis/diseño de esta iteración.

- El equipo presenta el plan de construcción para las próximas 2 semanas:

  - Backend: Creación de tablas Usuarios_Clientes y Favoritos. Endpoints de autenticación.

  - Frontend: Vistas de registro y consumo de la API para mostrar portafolios públicos.

## 5. Decisiones y Acuerdos Clave

- DEC-017: Se aprueba el inicio de la fase de Construcción de la Iteración 2.

- DEC-018: Se congela el alcance de la Iteración 2. Cualquier nuevo requerimiento se irá al Backlog para la Iteración 3.

- DEC-019: Se define que la demostración funcional (Demo) incluirá la interacción completa: Un "Cliente" real registrándose y guardando el proyecto de un "Arquitecto".

## 6. Acciones y Tareas Pendientes (Próximos Pasos)

| ID | Tarea / Acción | Responsable | Fecha Límite |
| --- | --- | --- | --- |
| T-019 | Ajustar diseño móvil de la barra de búsqueda (Feedback PO). | Juan Manuel M. | 12/12/2025 |
| T-020 | Desarrollo Backend: API de Clientes y Favoritos. | Equipo Dev | 18/11/2025 |
| T-021 | Desarrollo Frontend: Vistas de Registro y Feed. | Juan Manuel M. | 18/11/2025 |

## 7. Próxima Reunión

- Tipo: Demo y Retroalimentación de Iteración 2 (Cierre).

- Fecha: 21 de Noviembre de 2025

- Hora: 16:00 hrs.

- Tema Principal: Demostración del flujo completo Arquitecto-Cliente y planificación del cierre del proyecto (Iteración 3).