# Minuta de Reunión No. 06: Presentación de Avance Final y Estado del Proyecto

## 1. Información General

- Nombre del Proyecto: PortArq: Plataforma de Portafolios (SaaS)

- Cliente: Arq. Víctor Daniel Mendoza

- Fecha de la Reunión: 02 de Diciembre de 2025

- Hora de Inicio: 16:00 hrs

- Hora de Fin: 16:45 hrs

- Lugar / Plataforma: Oficina secundaria del cliente

- Tipo de Reunión: Entrega de Avance Final (Cierre de Curso)

- Elaborado por: Juan Manuel Macias de Lara (Project Manager)

## 2. Asistentes

### Por parte del Cliente (Product Owner):

- Arq. Víctor Daniel Mendoza

### Por parte del Equipo de Desarrollo (DevPME):

- Juan Manuel Macias de Lara (Project Manager / Frontend)

- Eder Gutierrez Zuñiga (Requerimientos / QA) (virtual)

- Pedro Medina Angel (Casos de Uso) (virtual)

## 3. Objetivos de la Reunión (Agenda)

- Presentación del Estado Actual: Demostrar las funcionalidades operativas del sistema al corte final.

- Reporte de Pendientes (Deuda Técnica): Informar transparentemente sobre las funcionalidades que no lograron completarse (Comentarios y Favoritos).

- Fase de Pruebas: Explicar el estado actual de "Testing" y estabilidad del sistema.

- Cierre Administrativo: Entrega de documentación técnica y código fuente en su estado actual.

## 4. Puntos Tratados y Discusión

### 4.1. Estado de Funcionalidades (Lo que SÍ funciona)

El equipo presenta los módulos que están estables y operativos:

- Módulo Arquitecto: Registro, Login, Edición de Perfil y Subida de Proyectos (CRUD de imágenes) funcionan correctamente.

- Módulo Cliente (Visitante):

  - El registro e inicio de sesión de clientes es funcional.

  - La visualización del Feed principal (ver proyectos de todos los arquitectos) es funcional.

  - El filtrado básico por categorías está implementado.

### 4.2. Reporte de Funcionalidades Pendientes (Lo que FALTA)

Se informa al Product Owner que, debido a complicaciones técnicas en la integración de la base de datos durante la última semana, no se lograron finalizar las siguientes funciones interactivas:

- Sistema de Favoritos: El botón existe en la interfaz, pero no guarda la información en la base de datos de manera persistente.

- Sistema de Comentarios: No se implementó la caja de comentarios en el detalle del proyecto.

- Chatbot: La integración de la API quedó en fase experimental y no está desplegada en producción.

### 4.3. Estado de Pruebas (Testing)

- El sistema se declara en Fase de Pruebas (Beta).

- Se detectaron bugs menores en la responsividad (vista móvil) que están siendo documentados.

- El cliente puede navegar por la aplicación, pero se le advierte que no es una versión lista para el mercado (Production Ready).

## 5. Decisiones y Acuerdos Clave

- DEC-023: El Cliente (Arq. Mendoza) recibe el proyecto en su estado actual (Fase Beta/Incompleto), reconociendo el avance en la infraestructura base (Login y Gestión de Portafolios).

- DEC-024: Se reconoce que el alcance de la Iteración 2 y 3 no se cumplió al 100%, quedando pendientes las interacciones sociales (Comentarios/Favoritos).

- DEC-025: El código fuente y la documentación se entregan "tal cual" (as-is) para fines de evaluación académica/cierre de contrato actual.

## 6. Acciones y Tareas Pendientes (Roadmap Futuro)

Dado que es el cierre del ciclo académico/contractual actual, estas tareas quedan como Trabajo Futuro:

| ID | Tarea / Acción | Estado | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| TF-001 | Finalizar conexión de Back-end para módulo de "Favoritos". | Pendiente | Alta |
| TF-002 | Desarrollar componentes de UI y lógica para "Comentarios". | Pendiente | Media |
| TF-003 | Corregir errores de estilos CSS en dispositivos móviles. | En Pruebas | Alta |
| TF-004 | Implementar Pasarela de Pagos (Suscripción real). | Pendiente | Baja |

## 7. Cierre

- Estado Final del Proyecto: En Desarrollo / Fase de Pruebas

- Comentario Final del PM: "El núcleo de la plataforma (SaaS) está construido, permitiendo la gestión de usuarios y contenidos. Sin embargo, la capa de interacción social (valor agregado para el cliente final) requiere un ciclo de desarrollo adicional."