# Minuta de Reunión: Pivote Estratégico y Planificación Iteración 1 (3 Semanas)

## 1. Información General

- Nombre del Proyecto: EIGP Architect - Portafolio Virtual (Nombre a re-evaluar)

- Cliente: EIGP Architect

- Fecha de la Reunión: 07/10/2025

- Hora de Inicio: 16:00 hrs

- Hora de Fin: 17:15 hrs

- Lugar / Plataforma: Oficina secundaria del cliente

- Tipo de Reunión: Revisión de Alcance, Pivote (cambio) Estratégico y Planificación de Iteración 1

- Elaborado por: Juan Manuel Macias de Lara (Project Manager)

## 2. Asistentes

### Por parte del Cliente:

- Edgar Israel Guerrero Perales (Product Owner)

### Por parte del Equipo de Desarrollo (DevPME):

- Juan Manuel Macias de Lara (Project Manager)

- Eder Gutierrez Zuñiga (Requerimientos) (presencia virtual)

## 3. Objetivos de la Reunión (Agenda)

- 1. Revisión y Validación: Presentar el documento de "Visión y Alcance" (TAREA-001).

- 2. Discusión Estratégica: Re-evaluar el modelo de negocio y el alcance fundamental del proyecto.

- 3. Taller de Casos de Uso: Levantar (identificar) los Casos de Uso clave para el nuevo alcance.

- 4. Definición de Iteración 1: Acordar el objetivo y el alcance de la primera iteración (3 semanas).

- 5. Revisión de Pendientes: Consultar estado de TAREA-002 (Manual de Identidad Gráfica).

## 4. Puntos Tratados y Discusión

### Sobre Revisión de "Visión y Alcance" (Agenda Punto 1 y 2)

Se presenta el documento de "Visión y Alcance" (TAREA-001). Durante la revisión, el equipo de DevPME propone un pivote estratégico fundamental para el proyecto:

- Alcance Anterior: Un portafolio web a medida para un solo cliente (EIGP Architect).

- Nuevo Alcance Propuesto: Una plataforma SaaS (Software as a Service) donde múltiples arquitectos puedan registrarse y pagar una suscripción para crear y gestionar sus propios portafolios virtuales.

### Sobre Taller de Casos de Uso y Priorización (Agenda Punto 3 y 4)

Basado en el nuevo alcance, se definen las entregas (Releases) según el documento:

- Release 1 (Iteración 1 - 3 Semanas): Enfocado en el Arquitecto.

  - Inicio de sesión para Arquitectos.

  - Funcionalidad para subir trabajos (imágenes).

  - Sección de datos del arquitecto (estática).

  - Etiquetas de trabajo.

  - Nota: Los clientes pueden ver portafolios sin registrarse en esta fase.

- Release 2 (Iteración 2): Enfocado en el Cliente.

- Release 3 (Iteración 3): Funcionalidad extendida.

## 5. Decisiones y Acuerdos Clave

- DEC-006 (PIVOTE ESTRATÉGICO): Se aprueba formalmente el cambio de alcance. El proyecto deja de ser un portafolio único y se convierte en una plataforma SaaS multi-arquitecto bajo suscripción.

- DEC-007: Se define el Objetivo de la Iteración 1 (próximas 3 semanas): "El arquitecto debe poder registrarse, iniciar sesión, subir imágenes de sus trabajos, etiquetarlas y mostrar sus datos de contacto en una página de perfil".

- DEC-008: La TAREA-001 (Documento de Visión) se marca como en curso y se esperan cambios en el documento de vision y alcance original

## 6. Acciones y Tareas Pendientes (Próximos Pasos)

- [TAREA-005] Detallar los Casos de Uso específicos para la Iteración 1 (Release 1).

  - Responsable:Pedro Medina A.

  - Fecha Límite: 14/10/2025

- [TAREA-006] Iniciar diseño de Mockups/Prototipos para el flujo del Arquitecto (Registro, Login, Subir Proyecto, Ver Perfil).

  - Responsable: Juan Manuel Macias L. (Frontend)

  - Fecha Límite: 16/10/2025 (Se da más tiempo por la extensión de la iteración)

- [TAREA-007] Corregir documento de visión y alcance con los nuevos acuerdos.

  - Responsable: Eder Gutierrez Z.

  - Fecha Límite: 16/10/2025

- [TAREA-008] Diseñar la arquitectura de base de datos e iniciar construcción de la Iteración 1.

  - Responsable: Equipo de Desarrollo (DevPME)

  - Fecha Límite: 28/10/2025 (Fin de la Iteración 1)

## 7. Próxima Reunión

- Tipo: Demo y Retroalimentación de Iteración 1

- Fecha: 28/10/2025

- Hora: 16:00 hrs (a confirmar)

- Tema Principal: Presentar el entregable de la Iteración 1 (Flujo de Arquitecto funcional) y recibir retroalimentación del PO.