.

# Minuta de Reunión: Kick-off de Proyecto

## 1. Información General

- Nombre del Proyecto: EIGP Architect - Portafolio Virtual

- Cliente: EIGP Architect

- Fecha de la Reunión: 30/09/2025

- Hora de Inicio: 16:30 hrs

- Hora de Fin: 17:00 hrs

- Lugar / Plataforma: Oficina secundaria del cliente

- Tipo de Reunión: Kick-off (Inicio de Proyecto)

- Elaborado por: Juan Manuel Macias de Lara (Project Manager / Frontend)

## 2. Asistentes

### Por parte del Cliente:

- Edgar Israel Guerrero Perales (Cliente / Product Owner)

### Por parte del Equipo de Desarrollo (DevPME):

- Juan Manuel Macias de Lara (Project Manager)

## 3. Objetivos de la Reunión (Agenda)

- Presentación de los miembros clave de ambos equipos y sus roles.

- Entender la visión y los objetivos de negocio del proyecto (el "por qué").

- Definir y validar el alcance (Scope) inicial del proyecto.

- Aclarar lo que NO está incluido en esta fase (Fuera de Alcance).

- Acordar la metodología de trabajo.

- Establecer el plan de comunicación (canales, frecuencia, reuniones).

- Identificar roles clave (Product Owner del cliente).

- Definir los próximos pasos inmediatos.

## 4. Puntos Tratados y Discusión

### Sobre Visión y Objetivos de Negocio

- Problema: El cliente manifiesta dificultad para organizar y mostrar sus proyectos. Su método actual (principalmente redes sociales) está desactualizado y no es especializado.

- Objetivo: Conseguir una plataforma especializada que facilite la organización, difusión y actualización constante de los proyectos arquitectónicos del cliente.

- Medición de Éxito (KPIs):

  - KPI 1: Número de consultas generadas a través del portafolio en el primer mes.

  - KPI 2: Reducción del tiempo invertido por el cliente en preparar presentaciones de portafolio.

  - KPI 3: Digitalización exitosa de los diferentes tipos de proyectos en la plataforma.

  - KPI 4: Tasa de "Portafolio Web" como fuente de referencia en encuestas a nuevos clientes.

### Sobre Alcance del Proyecto (Scope)

- Funcionalidades Incluidas (Alto Nivel):

  - Módulo 1: Galería de Proyectos, con capacidad de filtrado y etiquetado (ej. "Residencial", "Comercial", "En proceso").

  - Módulo 2: Sección "Acerca de Mí" / "Perfil", con biografía, filosofía de diseño y datos de contacto visibles.

  - Módulo 3: Sistema de Gestión de Contenido (CMS) para subir y actualizar proyectos (imágenes, descripciones).

- Funcionalidades Fuera de Alcance (Fase 1):

  - No se incluirá un formulario de contacto interactivo (el contacto se mostrará de forma estática: email, teléfono).

### Sobre Metodología de Trabajo

- Se propone y acepta trabajar bajo la metodología UP (Unified Process), organizada en iteraciones de 2 semanas.

- Flujo de trabajo: Cada iteración incluirá planificación, elaboración (análisis/diseño), construcción (desarrollo) y una demo para recibir retroalimentación del cliente.

### Sobre Plan de Comunicación

- Canal oficial para dudas rápidas: WhatsApp.

- Canal oficial para entregables y aprobaciones: Correo electrónico.

- Reuniones Fijas: Se acuerda una reunión de seguimiento presencial cada 2 semanas. Se agendará en la oficina secundaria del cliente (Martes, Jueves o Sábado, aprox. 16:00 hrs) según agenda.

### Sobre Roles y Responsabilidades

- El cliente designa a Edgar Israel Guerrero Perales como Product Owner (PO).

- Se aclara que el PO es la persona con autoridad para aprobar entregables, priorizar funcionalidades y validar cambios en el alcance.

- Por parte del equipo de desarrollo, Juan Manuel Macias de Lara será el Project Manager y punto de contacto principal.

## 5. Decisiones y Acuerdos Clave

- APROBADO: El proyecto se gestionará con la metodología UP (Unified Process) en iteraciones de 2 semanas.

- ACUERDO: Edgar Israel Guerrero Perales es el Product Owner (PO) y principal tomador de decisiones.

- ACUERDO: El canal de comunicación rápida será WhatsApp y el de aprobaciones formales será Correo Electrónico.

- ACUERDO: La funcionalidad de "Formulario de contacto interactivo" queda fuera del alcance de la Fase 1.

- DECISIÓN: La próxima reunión será para revisar el documento de Visión y Alcance, y para iniciar el levantamiento de Casos de Uso.

## 6. Acciones y Tareas Pendientes (Próximos Pasos)

- [TAREA-001] Redactar el documento de "Visión y Alcance" del proyecto.

  - Responsable: Eder Gutierrez Zuñiga (Requerimientos)

  - Fecha Límite: 06/10/2025

- [TAREA-002] Enviar manual de identidad gráfica (logos, paleta de colores) al equipo de desarrollo.

  - Responsable: Cliente (PO)

  - Fecha Límite: 30/10/2025

- [TAREA-003] Preparar plantillas y borrador para el levantamiento de Casos de Uso.

  - Responsable: Juan Manuel Macias de Lara (PM)

  - Fecha Límite: 06/10/2025

## 7. Próxima Reunión

- Fecha: 07/10/2025

- Hora: 16:00 hrs

- Tema Principal: Revisión de Visión y Alcance; Levantamiento de Casos de Uso (Iteración 1).