Minuta de Reunión: Transición de Cliente y Revisión de Avances

## 1. Información General

- Nombre del Proyecto: Plataforma de Portafolios SaaS (Nombre anterior: EIGP Architect)

- Cliente: Arq. Victor Daniel Mendoza (Nuevo Cliente)

- Fecha de la Reunión: 31/10/2025

- Hora de Inicio: [HH:MM]

- Hora de Fin: [HH:MM]

- Lugar / Plataforma: [Lugar / Plataforma de la reunión]

- Tipo de Reunión: Transición de Cliente, Revisión de Artefactos y Onboarding (Iteración 3)

- Elaborado por: Juan Manuel Macias de Lara (Project Manager)

## 2. Asistentes

### Por parte del Cliente:

- Arq. Victor Daniel Mendoza (Nuevo Product Owner)

(Se registra la ausencia de Edgar Israel Guerrero Perales, cliente saliente).

### Por parte del Equipo de Desarrollo (DevPME):

- Juan Manuel Macias de Lara (Project Manager)

- Eder Gutierrez Zuñiga (Requerimientos)

- Pedro Medina A. (Casos de Uso)

- [Miembros relevantes del equipo de desarrollo/tecnología]

## 3. Objetivos de la Reunión (Agenda)

- Presentación y Transición: Formalizar la bienvenida al Arq. Victor Daniel Mendoza como nuevo PO y explicar la salida del cliente anterior (EIGP).

- Contexto del Proyecto: Poner al día al nuevo PO sobre el pivote estratégico (de portafolio único a plataforma SaaS multi-arquitecto).

- Revisión de Avances (Iteración 1): Presentar el resultado funcional de la Iteración 1 (Flujo de Arquitecto) que se completó el 28/10.

- Revisión de Artefactos (Iteración 2 y 3): Presentar la documentación y prototipos preparados para las siguientes fases (Casos de Uso, Prototipos de Flujo de Cliente, Reglas de Negocio).

- Revisión Técnica: Mostrar el estado de la integración de la API del Chatbot.

- Acuerdo de Próximos Pasos: Definir un plan de trabajo inmediato para el onboarding del PO.

## 4. Puntos Tratados y Discusión

### Sobre Transición y Contexto (Agenda Punto 1 y 2)

- Se da la bienvenida oficial al Arq. Victor Daniel Mendoza. El equipo (DevPME) explica que el cliente anterior (EIGP Architect) ha decidido retirarse del proyecto.

- Se confirma que, dada la nueva naturaleza del proyecto (SaaS), este puede continuar con un nuevo sponsor/PO. El Arq. Mendoza acepta tomar este rol.

- Se explica el "Pivote Estratégico" (Minuta DEC-006 del 07/10), donde el proyecto pasó de ser un portafolio web simple a una plataforma multi-inquilino bajo suscripción.

- El Arq. Mendoza confirma que entiende y está interesado en este nuevo alcance.

### Sobre Revisión de Avances (Agenda Punto 3, 4 y 5)

- Demo Iteración 1: Se realiza la demo del trabajo completado el 28/10 (Flujo de Arquitecto: Registro, Login, Subir Proyectos, Etiquetas). El nuevo PO revisa la funcionalidad.

- Artefactos (Iteración 2): Se presentan los entregables que el equipo preparó:

  - Casos de Uso (Responsable: Pedro M.): Se muestran los C.U. detallados para el "Flujo de Cliente" (Registro, Login, Favoritos).

  - Prototipos de Pantallas (Responsable: Juan Manuel M.): Se presentan los mockups del "Flujo de Cliente".

  - Reglas de Negocio: Se presenta un documento (Eder G.) que detalla las reglas de la plataforma (ej. tipos de suscripción, límites de subida, etc.).

- Avance Técnico (Iteración 3): Se informa que, aunque la Iteración 2 no ha comenzado formalmente, el equipo técnico avanzó en la investigación e integración inicial de la API para el Chatbot (Release 3).

### Sobre Retroalimentación del Nuevo PO (Arq. Mendoza)

- El Arq. Mendoza aprueba conceptualmente el trabajo realizado en la Iteración 1 y los artefactos presentados.

- Solicita una semana (hasta la próxima reunión) para revisar a fondo toda la documentación (Visión y Alcance, Casos de Uso, Prototipos) y familiarizarse con el estado del proyecto.

## 5. Decisiones y Acuerdos Clave

- DEC-013: El Arq. Victor Daniel Mendoza asume formalmente el rol de Product Owner (PO) del proyecto.

- DEC-014: Se valida el trabajo de la Iteración 1 (Flujo de Arquitecto). El nuevo PO da su aprobación inicial.

- DEC-015: Se acuerda que la Iteración 2 (Flujo de Cliente) no iniciará su construcción esta semana. Esta semana (31/Oct al 07/Nov) se dedicará al onboarding y revisión por parte del nuevo PO.

- DEC-016: La próxima reunión (07/Nov) servirá como el "Kick-off" formal de la Iteración 2, una vez que el PO haya validado los artefactos.

## 6. Acciones y Tareas Pendientes (Próximos Pasos)

- [TAREA-014] Enviar toda la documentación existente (Visión y Alcance, C.U. Iteración 1 y 2, Prototipos) al Arq. Mendoza.

  - Responsable: Juan Manuel Macias L. (PM)

  - Fecha Límite: 01/11/2025

- [TAREA-015] Revisar a detalle el Documento de Visión y Alcance (TAREA-007).

  - Responsable: Arq. Victor Mendoza (PO)

  - Fecha Límite: 06/11/2025

- [TAREA-016] Revisar y validar los Casos de Uso de la Iteración 2 (Flujo de Cliente).

  - Responsable: Arq. Victor Mendoza (PO)

  - Fecha Límite: 06/11/2025

- [TAREA-017] Probar y dar retroalimentación sobre los prototipos de la Iteración 2.

  - Responsable: Arq. Victor Mendoza (PO)

  - Fecha Límite: 06/11/2025

- [TAREA-018] Preparar la planificación (Sprints/Tareas) para la Iteración 2, listos para arrancar post-validación.

  - Responsable: Juan Manuel Macias L. (PM)

  - Fecha Límite: 07/11/2025

## 7. Próxima Reunión

- Tipo: Validación de PO y Kick-off de Iteración 2

- Fecha: 07/11/2025 (1 semana después de esta reunión)

- Hora: [HH:MM] (a confirmar)

- Tema Principal: Recibir validación final del nuevo PO sobre los artefactos e iniciar formalmente la construcción de la Iteración 2 (Flujo de Cliente).